CAUDILLO BAR Plan Maestro de Trabajo Web · SEO · GBP · GEO/IA caudillobar.com.ar ¦ Versión 2.1 ¦ Marzo 2026

OBJETIVO DEL PROYECTO

Construir la web de Caudillo Bar desde cero de manera que desde el primer día esté optimizada para generar clientes reales — no solo funcionar como vitrina. El foco simultáneo es el posicionamiento en Google Search, Google Maps y buscadores de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Perplexity, Gemini / SGE).

Estado inicial del proyecto • Dominio: caudillobar.com.ar (registrado, sin web activa) • Google Maps: perfil inexistente o no reclamado • Presencia web: nula • Material gráfico previo: existe (logotipo + identidad visual) • Ubicación: Saavedra, CABA — zona límite con Núñez / Coghlan

IDENTIDAD DEL NEGOCIO — LOS 5 FRENTES A POSICIONAR

Caudillo Bar es bar y restaurante con peso similar en ambos ejes. No es un bar que sirve algo de comer, ni un restaurante que tiene barra: las dos patas tienen el mismo protagonismo y deben posicionarse en paralelo. A esto se suman tres servicios adicionales que representan oportunidades de nicho.

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | NOTA ESTRATÉGICA |
| --- | --- | --- |
| Bar / Coctelería de autor | Tragos de autor, gin tonics, cervezas artesanales | Frente nocturno principal |
| Restaurante | Almuerzo y cena — están abriendo al mediodía | Frente nuevo, aún en desarrollo |
| Delivery | Rappi / PedidosYa | Requiere página propia y Schema OrderAction |
| Alquiler terraza / eventos | Terraza disponible para eventos privados | Poca competencia local — oportunidad de nicho clara |
| Música en vivo | Indie/rock, eventos especiales | Señal de frescura para GBP + atributo semántico clave |

Implicancias estratégicas de los 5 frentes • SITEMAP: cada servicio necesita su propia URL. "Restaurante en Saavedra" y "Bar en Saavedra" son búsquedas distintas con públicos distintos — no pueden compartir página. • GBP: la categoría principal se define en Fase 1.2 (keyword research). Las secundarias cubren los demás frentes. El alquiler de terraza tiene muy poca competencia local. • SCHEMA: además del ReserveAction, se necesita OrderAction (delivery) y atributos de EventVenue para la terraza. • BLOG: los 5 servicios generan temas de contenido distintos — multiplicador de posicionamiento orgánico long-tail. • PRIORIDAD RÁPIDA: /restaurante y /eventos son las páginas con mayor oportunidad de ranking rápido (baja competencia local).

LEYENDA DE ETIQUETAS

| CRÍTICO | Error fatal si se omite. Penalización garantizada de Google o invisibilidad de IA. |
| --- | --- |
| TÉCNICO | Tarea de código / infraestructura (HTML, JS, servidor, etc.). |
| SEO | Optimización para buscadores tradicionales (Google Search). |
| GBP | Acción específica en Google Business Profile / Maps. |
| UX | Diseño de interfaz, experiencia de usuario y conversión. |
| GEO | Optimización para motores de IA generativa (GEO / AEO). |

FASE 0 — INVESTIGACIÓN (COMPLETADA ✓)

Estado Los 4 cuadernos de NotebookLM fueron completados con los informes de Gemini. La investigación cubre los 5 ejes del plan original: Cuaderno 1 — SEO 2025-2026 (Fundamentos y factores de ranking) Cuaderno 2 — GEO / AEO (Buscadores con IA) Cuaderno 3 — Web para Bares y Restaurantes (UX / Conversión) Cuaderno 4 — Local SEO y Google Business Profile Cuaderno 5 — Performance Web y Core Web Vitals ← integrado en los SOPs técnicos

FASE 1 — ESTRATEGIA Y DEFINICIÓN

1.1  Análisis de Competencia Local

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Buscar "bar Saavedra", "tragos de autor Saavedra" y "restaurante Saavedra" en Google Maps ↳ Anotar los primeros 5 resultados del Local Pack por cada búsqueda | SEO |  |
| ☐ | Buscar "alquiler de salón Saavedra" y "espacio para eventos CABA norte" — documentar qué tan vacío está ese nicho ↳ ⭐ Alta oportunidad: poca competencia con web propia | SEO |  |
| ☐ | Analizar las webs de los competidores encontrados (páginas, secciones, velocidad, tipo de menú) | SEO |  |
| ☐ | Registrar qué palabras clave usan en sus H1, meta titles y descripciones GBP | SEO |  |
| ☐ | Identificar qué les falta (PDF de menú, sin reservas, sin página de eventos, fotos de stock, sin schema) ↳ Esas carencias son las oportunidades de Caudillo | SEO |  |

1.2  Keyword Research — Por Servicio

Cada servicio tiene su propio universo de búsquedas. Investigar y validar volumen por separado con Google Keyword Planner + Ubersuggest.

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | BAR / COCTELERÍA — "bar Saavedra", "bar Núñez", "bar Coghlan", "tragos de autor Saavedra", "bar con patio Saavedra", "bar pet-friendly Saavedra", "cerveza artesanal Saavedra" | SEO |  |
| ☐ | RESTAURANTE — "restaurante Saavedra", "almuerzo Saavedra", "donde comer Saavedra", "bar restaurante zona norte CABA", "restaurante con barra Saavedra" | SEO |  |
| ☐ | DELIVERY — "delivery Saavedra", "hamburguesas a domicilio Saavedra", "pedir comida Saavedra Rappi PedidosYa" | SEO |  |
| ☐ | EVENTOS / TERRAZA ⭐ — "alquiler de salón Saavedra", "espacio para eventos privados CABA norte", "terraza para cumpleaños Saavedra", "lugar para eventos Núñez Coghlan" ↳ Nicho de alta oportunidad — poca competencia local, intención de compra alta | SEO |  |
| ☐ | MÚSICA EN VIVO — "bar con música en vivo Saavedra", "bares con bandas en vivo CABA norte", "bar indie Saavedra", "after-office con música Saavedra" | SEO |  |
| ☐ | LONG-TAIL GENERAL — "dónde tomar algo con amigos en Saavedra", "bar con patio pet-friendly zona norte CABA", "lugar para salir de noche Saavedra Núñez" | SEO |  |
| ☐ | Mapear intención de búsqueda para cada grupo: informacional / navegacional / transaccional | SEO |  |
| ☐ | Decidir categoría principal de GBP en base a los volúmenes encontrados: "Bar de cócteles" vs "Bar restaurante" ↳ Esta decisión impacta directamente en el ranking del Local Pack | GBP |  |

1.3  Propuesta de Valor y Posicionamiento de Entidad

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Definir los 3-5 atributos semánticos clave de Caudillo Bar (pet-friendly, patio, música en vivo, tragos de autor, etc.) ↳ Estos atributos se usarán en Schema, GBP, copy y llms.txt | GEO |  |
| ☐ | Definir el público objetivo y el "momento de visita" ideal (after-office, fines de semana, citas) | UX |  |
| ☐ | Definir el tono de marca para el copywriting (rebelde, cálido, sofisticado casual) | UX |  |

1.4  Arquitectura de la Información (Sitemap)

Cada servicio necesita su propia URL para posicionar de forma independiente. No colapsar servicios distintos en una sola página.

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | / — Inicio (Home): resumen de todos los frentes + CTAs principales hacia cada servicio | SEO |  |
| ☐ | /menu — Menú completo con jump-links por sección: Tragos / Cervezas / Comidas | SEO |  |
| ☐ | /restaurante — Almuerzo y cena: posiciona "restaurante Saavedra" de forma independiente ↳ ⭐ Alta oportunidad de ranking rápido — baja competencia local | SEO |  |
| ☐ | /eventos — Alquiler de terraza / espacio para eventos privados: posiciona "salón para eventos Saavedra" ↳ ⭐ Nicho casi vacío — priorizar en el plan de contenido | SEO |  |
| ☐ | /delivery — Delivery: cómo pedir, plataformas (Rappi / PedidosYa), zona de cobertura | SEO |  |
| ☐ | /el-bar — El Bar / Nosotros: historia, identidad, equipo | SEO |  |
| ☐ | /galeria — Galería / Fotos: ambiente, platos, eventos (señal de frescura para IA) | SEO |  |
| ☐ | /contacto — Reservas, WhatsApp, mapa embebido, horarios | SEO |  |
| ☐ | /blog — Blog: motor de SEO de largo plazo. Un post por servicio/tema ↳ Los 5 servicios generan temas distintos — multiplicador de tráfico orgánico | SEO |  |

FASE 2 — CONTENIDO Y COPYWRITING SEO/GEO

Principio BLUF (Bottom Line Up Front) — obligatorio en toda la web Las IAs (Perplexity, ChatGPT) evalúan la relevancia de una fuente en los primeros caracteres de cada sección. Formato correcto: "Caudillo Bar (Saavedra) ofrece coctelería de autor y cerveza artesanal de miércoles a domingo, 18:00–02:00..." Formato incorrecto: "Si buscás un lugar increíble para relajarte después de un duro día de trabajo..." → la IA lo descarta.

2.1  Copy de Cada Página

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Escribir el H1 de cada página con keyword principal integrada de forma natural | SEO |  |
| ☐ | Aplicar formato BLUF: respuesta/dato central primero, contexto después (para GEO/AEO) | GEO |  |
| ☐ | Reemplazar adjetivos subjetivos por datos duros: no "deliciosas hamburguesas" → "medallón 120g de carne de pastura, pan brioche de fermentación lenta" | GEO |  |
| ☐ | Usar encabezados H2/H3 ultra-específicos (ej. "Tragos de Autor con Gin en Caudillo Bar", no "Nuestra Carta") ↳ Los sistemas RAG extraen texto basándose en esos encabezados | GEO |  |
| ☐ | Escribir meta title único por página (máx. 60 caracteres) | SEO |  |
| ☐ | Escribir meta description única por página (máx. 155 caracteres, incluir CTA) | SEO |  |
| ☐ | Redactar FAQ con 10 preguntas de alta intención ("¿Tienen patio pet-friendly?", "¿Hacen delivery?", "¿Alquilan la terraza para eventos?") ↳ Respuestas directas de ≤60 palabras. Alimenta Ask Maps y AI Overviews | GEO |  |

2.1b  Copy Específico por Servicio

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | HOME: presentar los 5 frentes del negocio con CTAs diferenciados (Ver Menú / Reservar / Pedir Delivery / Consultar Evento) | UX |  |
| ☐ | RESTAURANTE (/restaurante): copy orientado a "almuerzo Saavedra" y "cena Saavedra". Incluir horarios de mediodía, propuesta gastronómica y reservas | SEO |  |
| ☐ | DELIVERY (/delivery): explicar cómo pedir, linkear Rappi y PedidosYa, zona de cobertura, tiempo estimado. Copy orientado a "delivery Saavedra" | SEO |  |
| ☐ | EVENTOS (/eventos): página de ventas para el alquiler de terraza. Capacidad, servicios incluidos, precio orientativo, formulario de consulta ↳ Incluir casos de uso: cumpleaños, after-office, reuniones de empresa, casamientos pequeños | SEO |  |
| ☐ | MÚSICA EN VIVO: sección dentro del Home y/o blog posts sobre las noches de música — atributo semántico clave para GBP y para que la IA recomiende el lugar | GEO |  |

2.2  Copywriting del Menú Digital

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Nombrar cada ítem con nombre descriptivo: "Hamburguesa Caudillo Doble Smash" (no "La Especial") | GEO |  |
| ☐ | Escribir descripción rica en LSI keywords para cada ítem: ingredientes, procedencia, técnica | GEO |  |
| ☐ | Usar lenguaje sensorial en las descripciones: "bordes crujientes", "cheddar fundido al vapor", "ahumado en roble frente a tus ojos" | UX |  |
| ☐ | Eliminar símbolo de moneda ($) y comas de los precios (usar "6500" en lugar de "$6.500") ↳ Reduce el "dolor de pago" — estudios Cornell. Aplicar en web Y en GBP | UX |  |
| ☐ | Aplicar anclaje de precio: colocar ítem premium al inicio de cada sección para hacer que los demás parezcan asequibles | UX |  |
| ☐ | PROHIBIDO: subir el menú como imagen JPG o PDF — debe ser 100% HTML semántico ↳ PDF/JPG = invisible para SEO, ilegible para IA, penalizado por Google | CRÍTICO |  |

2.3  Briefing Fotográfico

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Lista de fotos necesarias: interior, exterior, barra, tragos de autor (plano detalle), platos, patio, ambiente nocturno, equipo | UX |  |
| ☐ | Fotos en formato final: AVIF (preferido 2026) o WebP — PROHIBIDO JPG/PNG sin comprimir | TÉCNICO |  |
| ☐ | Escribir alt text descriptivo y sensorial para cada imagen (no "foto-trago" → "Negroni ahumado en vaso corto sobre barra de madera rústica en Caudillo Bar") | SEO |  |
| ☐ | Fotos para GBP: relación 4:3, mínimo 1200x900px, sin texto superpuesto excesivo | GBP |  |
| ☐ | Guardar archivos con nombre descriptivo: "barra-tragos-de-autor-caudillo-bar-saavedra.avif" (no IMG_8892.jpg) | SEO |  |
| ☐ | Verificar que las fotos del local conserven coordenadas GPS (geotagging EXIF) de Saavedra antes de subir a GBP | GBP |  |

2.4  Archivos para Crawlers de IA (NUEVO — ventaja competitiva)

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Crear archivo llms.txt en el directorio raíz (caudillobar.com.ar/llms.txt) ↳ Guía a GPTBot, PerplexityBot, ClaudeBot — similar al robots.txt para IA | GEO |  |
| ☐ | El llms.txt debe incluir: nombre oficial, atributos clave, enlaces a menú y contacto en formato Markdown, reglas de entidad (nombre correcto, tono) | GEO |  |
| ☐ | Configurar robots.txt para PERMITIR explícitamente: GPTBot, PerplexityBot, Google-Extended, ClaudeBot ↳ Bloquear IA en un negocio local = suicidio comercial | GEO |  |

FASE 3 — DISEÑO UX/UI

3.1  Referencias y Moodboard

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Recopilar 10-15 webs de referencia de bares/restaurantes bien diseñados | UX |  |
| ☐ | Definir paleta de colores acorde a la identidad de Caudillo Bar — verificar contraste mínimo 4.5:1 (WCAG Nivel AA) | UX |  |
| ☐ | Elegir tipografía: Serif audaz o Display para títulos (H1/H2) + Sans-Serif geométrica (Inter, Roboto) mínimo 16px para cuerpo | UX |  |
| ☐ | Definir estilo fotográfico: alto contraste, fondos neutros para que el producto sea el "héroe" | UX |  |

3.2  Wireframes Mobile-First

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | HOME: Above the fold sin scroll — Dirección, Horarios, 4 CTAs visibles (Ver Menú / Reservar / Delivery / Eventos) ↳ El 77% de clientes visita la web antes de decidir. Tenés 7 segundos. | UX |  |
| ☐ | Diseñar Bottom Tab Bar fija: [Inicio] [Menú] [Reserva/WhatsApp] — inspirado en Instagram/Spotify | UX |  |
| ☐ | CTA flotante (Sticky Bottom): botón "Reservar Mesa" o "Ver Menú" siempre visible mientras el usuario hace scroll | UX |  |
| ☐ | MENÚ (/menu): jump-links arriba para saltar a Tragos / Cervezas / Comidas sin scroll eterno | UX |  |
| ☐ | RESTAURANTE (/restaurante): horarios de almuerzo y cena bien visibles, menú del día si aplica, CTA de reserva | UX |  |
| ☐ | EVENTOS (/eventos): página de ventas — capacidad de la terraza, fotos del espacio, lista de servicios, formulario de consulta con campos mínimos ↳ Esta página convierte una búsqueda informacional en una consulta real — diseñarla como landing page | UX |  |
| ☐ | DELIVERY (/delivery): logos de Rappi y PedidosYa con links directos, zona de cobertura, tiempo estimado | UX |  |
| ☐ | CONTACTO: mapa embebido + horarios completos (mediodía y noche) + WhatsApp + formulario simple | UX |  |
| ☐ | Todas las versiones: Mobile primero — luego adaptar a desktop | UX |  |

3.3  Diseño Visual

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Todos los touch targets (botones, links) mínimo 44x44px — idealmente 48x48px (estándar Apple/Google/WCAG) ↳ Área táctil mínima — afecta INP, Rage Clicks y accesibilidad simultáneamente | CRÍTICO |  |
| ☐ | Separación mínima de 32px entre elementos interactivos para evitar "fat finger error" | UX |  |
| ☐ | Diseñar con Dark Mode o fondo oscuro: verificar contraste texto/fondo ≥ 4.5:1 con herramienta Colour Contrast Analyser | UX |  |
| ☐ | Reservar espacio dimensional explícito (width + height) para todas las imágenes en el diseño — previene CLS | TÉCNICO |  |
| ☐ | Banners de cookies / notificaciones: diseñarlos como overlay o sticky sin empujar contenido hacia abajo | TÉCNICO |  |
| ☐ | Patrón Z para el Home (landing): Logo arriba izq → Hero image → CTA abajo derecha | UX |  |
| ☐ | Patrón F para el Menú en móvil: nombres de platos/tragos con "gancho" en las primeras 2-3 palabras | UX |  |
| ☐ | Items de mayor margen (Stars) en esquina superior derecha o recuadro central destacado del menú | UX |  |

FASE 4 — DESARROLLO TÉCNICO

4.1  Setup del Proyecto

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Elegir stack: Astro (recomendado para SEO, elimina JS residual) o Next.js con SSR/ISR (para TTFB bajo) ↳ PROHIBIDOS frameworks monolíticos con hidratación innecesaria | TÉCNICO |  |
| ☐ | Configurar repositorio en GitHub | TÉCNICO |  |
| ☐ | Estructura de carpetas y componentes definida antes de escribir una línea de código | TÉCNICO |  |
| ☐ | Instalar pipeline de optimización de imágenes (Sharp) para compresión automática a AVIF/WebP en CI/CD | TÉCNICO |  |
| ☐ | Instalar Critters o Penthouse para inlining automático de CSS crítico above-the-fold | TÉCNICO |  |

4.2  HTML Semántico y Estructura

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Un único <h1> por página conteniendo el concepto central con keyword principal | CRÍTICO |  |
| ☐ | Jerarquía de encabezados sin saltar niveles: H1 → H2 → H3 (NUNCA saltar de H2 a H4) | CRÍTICO |  |
| ☐ | PROHIBIDO usar clases CSS para imitar encabezados visuales (no <div class="titulo"> en lugar de <h2>) | CRÍTICO |  |
| ☐ | Implementar ARIA Landmarks: <header>, <nav>, <main>, <aside>, <footer> | TÉCNICO |  |
| ☐ | ARIA Labels en todos los botones sin texto visible (ej. icono WhatsApp → aria-label="Contactar por WhatsApp") | TÉCNICO |  |
| ☐ | Menú en HTML semántico puro con <ul>/<li> o <table> — NUNCA como imagen o PDF | CRÍTICO |  |
| ☐ | Implementar jump-links (anclas) al inicio del menú para saltar a cada sección | UX |  |

4.3  SEO Técnico (Checklist completo)

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | sitemap.xml generado automáticamente y enviado a Google Search Console | SEO |  |
| ☐ | robots.txt configurado + permisos explícitos para GPTBot, PerplexityBot, Google-Extended, ClaudeBot | GEO |  |
| ☐ | URLs limpias y semánticas: /menu/, /contacto/, /eventos/ — sin parámetros innecesarios | SEO |  |
| ☐ | Meta title único por página (máx. 60 caracteres con keyword) | SEO |  |
| ☐ | Meta description única por página (máx. 155 caracteres con CTA) | SEO |  |
| ☐ | Open Graph tags completos (og:title, og:description, og:image 1200x630px) | SEO |  |
| ☐ | Canonical tags en todas las URLs para evitar contenido duplicado | SEO |  |
| ☐ | HTTPS activado (SSL) | CRÍTICO |  |
| ☐ | Página 404 personalizada con links a Home y Menú | SEO |  |
| ☐ | rel="canonical" implementado en todas las URLs | SEO |  |
| ☐ | Enlazado interno auditado: sin páginas huérfanas, link juice hacia Menú y Reservas | SEO |  |

4.4  Schema Markup JSON-LD (Datos Estructurados)

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Schema de LocalBusiness con doble tipado: Bar + Restaurant (el negocio es los dos — no elegir uno solo) ↳ Sin @id la IA no puede desambiguar la entidad → "Confusión de Entidades" | CRÍTICO |  |
| ☐ | Coordenadas geo con exactamente 5 decimales (precisión ~1 metro) | GEO |  |
| ☐ | openingHoursSpecification con todos los días y horarios — incluir horario de mediodía separado cuando aplique | GBP |  |
| ☐ | priceRange como rango numérico (ej. "$500-3000") no solo símbolo | GEO |  |
| ☐ | servesCuisine con términos semánticos: "Coctelería de autor", "Cerveza artesanal", "Hamburguesas", "Almuerzo", "Cena" | GEO |  |
| ☐ | hasMenu: URL que apunta a /menu en HTML | SEO |  |
| ☐ | potentialAction → ReserveAction: target apuntando a WhatsApp o formulario de reserva de mesa ↳ Habilita el Agentic Commerce: el asistente de IA puede reservar autónomamente | GEO |  |
| ☐ | potentialAction → OrderAction: target apuntando a Rappi / PedidosYa para delivery ↳ Necesario para que la IA recomiende el lugar en búsquedas de delivery | GEO |  |
| ☐ | Schema de Menu → MenuSection → MenuItem para cada plato/trago con nombre, descripción y precio | GEO |  |
| ☐ | En /eventos: atributo amenityFeature con "Salón para eventos privados" + EventVenue donde aplique ↳ Permite posicionar como resultado en búsquedas de "salón para eventos Saavedra" | SEO |  |
| ☐ | Schema de Event para noches de música y eventos especiales | SEO |  |
| ☐ | Validar todo el schema con Google Rich Results Test antes del lanzamiento | TÉCNICO |  |

4.5  Performance y Core Web Vitals

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | LCP ≤ 2.5s — imagen hero en formato AVIF con fetchpriority="high" y loading="eager" (NUNCA lazy en la imagen LCP) | CRÍTICO |  |
| ☐ | INP ≤ 200ms — dividir tareas de JS > 50ms con scheduler.yield() o setTimeout(0) | TÉCNICO |  |
| ☐ | CLS ≤ 0.1 — declarar width y height explícitos en TODAS las imágenes, videos e iframes | TÉCNICO |  |
| ☐ | FCP ≤ 1.8s — CSS crítico above-the-fold inline en el <head> | TÉCNICO |  |
| ☐ | TTFB ≤ 800ms — SSR/ISR en Next.js o generación estática en Astro | TÉCNICO |  |
| ☐ | font-display: swap en todas las fuentes web para evitar FOIT/FOUT (layout shift por fuentes) | TÉCNICO |  |
| ☐ | loading="lazy" en TODAS las imágenes debajo del fold (excepto la LCP) | TÉCNICO |  |
| ☐ | defer en todos los scripts no críticos (analytics, chatbots, píxeles) | TÉCNICO |  |
| ☐ | Implementar Partytown para desplazar scripts de terceros a Web Workers | TÉCNICO |  |
| ☐ | Speculation Rules API para pre-renderizar /menu y /reservas en hover ↳ Navegación instantánea (0ms) al hacer clic — ventaja competitiva visible | TÉCNICO |  |
| ☐ | PageSpeed Insights mobile > 85 / Lighthouse score > 90 en todas las categorías | TÉCNICO |  |
| ☐ | Integrar Lighthouse CI en el pipeline para bloquear PRs que bajen el score debajo de 90 | TÉCNICO |  |

FASE 5 — GOOGLE BUSINESS PROFILE Y LOCAL SEO

Regla de oro del GBP El nombre del negocio en GBP debe ser IDÉNTICO al nombre legal real y a la cartelería del local. Agregar descriptores geográficos o keywords al nombre = suspensión automática (Hard Suspension). Correcto: "Caudillo Bar" — Incorrecto: "Caudillo Bar - Tragos y Cerveza Saavedra"

5.1  Configuración Inicial del Perfil

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Reclamar o crear el perfil en Google Business Profile (con cuenta oficial del negocio) | GBP |  |
| ☐ | Nombre exacto del negocio = nombre legal (sin keywords añadidas) | CRÍTICO |  |
| ☐ | Categoría principal: "Bar de cócteles" o "Bar restaurante" — decidir según resultados del keyword research de Fase 1.2 ↳ La categoría principal es el filtro #1 del Local Pack. Elegir mal = invisibilidad para búsquedas clave | GBP |  |
| ☐ | Categorías secundarias: Restaurante, Cervecería, Lugar para eventos, Servicio de entrega de comida | GBP |  |
| ☐ | Dirección exacta + número + localidad (idéntica a como aparece en el sitio web) | CRÍTICO |  |
| ☐ | Horarios: configurar mediodía y noche por separado si los días difieren — usar "Horarios Especiales" para todos los feriados del año ↳ Horario incorrecto en feriado = reseña de 1 estrella + penalización algorítmica | CRÍTICO |  |
| ☐ | Teléfono idéntico al que aparece en el footer de la web y en todas las redes sociales | CRÍTICO |  |
| ☐ | URL con parámetro UTM: caudillobar.com.ar/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb_listing | GBP |  |
| ☐ | Descripción del negocio (máx. 750 caracteres) con los 5 frentes del negocio y keywords naturales | GBP |  |
| ☐ | Activar atributo "Entrega a domicilio" y linkear Rappi / PedidosYa en la sección de servicios del perfil | GBP |  |
| ☐ | Completar 100% de los atributos: Wi-Fi, patio al aire libre, música en vivo, pet-friendly, opciones veganas, reservas, alquiler de espacio para eventos ↳ La IA no adivina — si no está marcado, no existís cuando alguien lo filtre | CRÍTICO |  |
| ☐ | Integrar enlace de WhatsApp para reservas directas desde el mapa | GBP |  |

5.2  Optimización Visual del Perfil

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Subir mínimo 25 fotos de alta calidad (interior, exterior, barra, platos, tragos, patio, ambiente) | GBP |  |
| ☐ | Foto de portada: la más atractiva del local, relación 16:9, sin texto excesivo | GBP |  |
| ☐ | Cada foto con nombre de archivo descriptivo (geotagging EXIF conservado) | GBP |  |
| ☐ | Cargar cada ítem del menú individualmente en el Editor de Menú integrado con foto, nombre descriptivo y precio | GBP |  |
| ☐ | Tour Virtual 360º del interior (aumenta masivamente el tiempo de permanencia en el perfil) | GBP |  |

5.3  Consistencia NAP (Name, Address, Phone) — Auditoría Total

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Verificar que el NAP sea IDÉNTICO en: GBP + Web + Instagram + Facebook + TripAdvisor ↳ Inconsistencias NAP = fractura de confianza algorítmica + caída de ranking | CRÍTICO |  |
| ☐ | Listar el negocio en directorios locales relevantes: TripAdvisor, Yelp, Restorando, Foursquare | SEO |  |
| ☐ | Usar exactamente la misma forma del domicilio en todos los canales (Av. vs Avenida, Local vs Piso) | CRÍTICO |  |

5.4  Q&A Proactivo ("Ask Maps")

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Formular 8-10 preguntas frecuentes de alta intención DESDE UNA CUENTA EXTERNA (no desde la cuenta del negocio) | GBP |  |
| ☐ | Responder a cada pregunta DESDE LA CUENTA DEL NEGOCIO inyectando keywords locales y atributos semánticos ↳ Ej: "Sí, en Caudillo Bar contamos con un patio pet-friendly ideal para cervezas artesanales en Saavedra" | GBP |  |
| ☐ | Monitorear la sección Q&A regularmente para corregir respuestas incorrectas de Local Guides | GBP |  |

FASE 6 — LANZAMIENTO

6.1  Deploy

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Deploy en Vercel (recomendado para Astro/Next.js) — configurar dominio caudillobar.com.ar | TÉCNICO |  |
| ☐ | Validación final de Schema con Google Rich Results Test | TÉCNICO |  |
| ☐ | Validar Core Web Vitals en PageSpeed Insights (mobile + desktop) | TÉCNICO |  |
| ☐ | Test de accesibilidad con axe DevTools o Lighthouse Accessibility audit (score > 90) | TÉCNICO |  |
| ☐ | Verificar que robots.txt permite el rastreo de Googlebot, GPTBot, PerplexityBot, ClaudeBot | GEO |  |

6.2  Herramientas de Seguimiento

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Google Search Console: verificar propiedad, enviar sitemap.xml | SEO |  |
| ☐ | Google Analytics 4: instalar, configurar eventos clave (clic en "Ver Menú", clic en WhatsApp, scroll 75% del home) | SEO |  |
| ☐ | Configurar conversión de "Visita a la página de Reservas/Contacto" | SEO |  |
| ☐ | Agregar URL al GBP con parámetro UTM (para separar tráfico de Maps del orgánico) | GBP |  |

6.3  Indexación

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Solicitar indexación manual de todas las URLs principales en Google Search Console | SEO |  |
| ☐ | Verificar que Googlebot puede rastrear el sitio (Cobertura → Sin errores) | SEO |  |
| ☐ | Monitorear la aparición del rich snippet (estrellas, horarios) en los resultados de búsqueda en las primeras 2 semanas | SEO |  |

FASE 7 — MONITOREO, CONTENIDO Y OPTIMIZACIÓN CONTINUA

Tasa de decaimiento — riesgo real Los perfiles GBP que pasan más de 30-45 días sin nuevas fotos, posts o respuestas a reseñas sufren una caída algorítmica. Google interpreta el silencio como falta de relevancia o posible cierre del negocio. La inactividad es tan peligrosa como un error técnico.

7.1  Gestión de Reseñas (Motor de la IA) — Rutina Semanal

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Responder al 100% de las reseñas (positivas y negativas) en menos de 24 horas | GBP |  |
| ☐ | En cada respuesta positiva: inyectar keywords semánticas del negocio de forma natural ↳ Ej: "¡Gracias [Nombre]! Nos alegra que hayas disfrutado nuestra coctelería de autor. Volvé pronto a Caudillo Bar Saavedra" | GBP |  |
| ☐ | En reseñas negativas: responder de forma profesional, ofrecer solución offline, nunca defenderse agresivamente | GBP |  |
| ☐ | Meta: alcanzar y mantener calificación de 4.5 a 4.9 estrellas (un 5.0 perfecto puede ser penalizado por la IA como inauténtico) | GBP |  |
| ☐ | Estrategia de Review Velocity: obtener 20+ reseñas recientes mediante QR en recibos + seguimiento por WhatsApp | GBP |  |

7.2  Posts en GBP (Señales de Frescura) — Rutina Semanal

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Publicar 1-2 posts por semana rotando los 5 frentes del negocio | GBP |  |
| ☐ | Anatomía del post perfecto: imagen 4:3 sin texto excesivo + copy 150-300 caracteres + CTA activo ("Reservar", "Ver Menú", "Pedir ahora", "Consultar evento") | GBP |  |
| ☐ | Posts de Bar: trago de la semana, nueva incorporación a la carta, noche especial | GBP |  |
| ☐ | Posts de Restaurante: menú del día, propuesta de almuerzo, plato nuevo | GBP |  |
| ☐ | Posts de Delivery: recordatorio de plataformas, promo de envío, combo del día | GBP |  |
| ☐ | Posts de Eventos: disponibilidad de la terraza, fotos de eventos pasados, "¿Tenés una fecha especial?" ↳ Usar función de Oferta con fecha de caducidad para generar urgencia (FOMO) | GBP |  |
| ☐ | Posts de Música: anunciar artistas / bandas con anticipación, recaps de noches anteriores | GBP |  |

7.3  Contenido Web (Plan de Blog) — Rutina Mensual

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 2-4 posts de blog por mes, distribuidos entre los 5 frentes del negocio ↳ Los 5 servicios multiplican los temas disponibles — ventaja sobre competidores con un solo frente | SEO |  |
| ☐ | BLOG BAR: "Los mejores tragos de autor en Saavedra", "Guía de gin tonics en CABA norte", "Cerveza artesanal en Saavedra" | SEO |  |
| ☐ | BLOG RESTAURANTE: "Dónde almorzar en Saavedra", "Los mejores lugares para comer en Núñez y Coghlan" | SEO |  |
| ☐ | BLOG EVENTOS: "Cómo organizar un cumpleaños en Saavedra", "Espacios para after-office en zona norte CABA" ↳ ⭐ Estos posts posicionan una keyword con casi cero competencia | SEO |  |
| ☐ | BLOG MÚSICA: "Bares con música en vivo en Saavedra", "Noches de indie rock en CABA norte" | SEO |  |
| ☐ | Actualizar el menú en la web cuando cambien precios o platos | SEO |  |
| ☐ | Contenido actualizado en los últimos 2 meses recibe 28% más citaciones de IA — mantener frescura en todas las páginas | GEO |  |

7.4  Monitoreo y KPIs — Rutina Mensual

| ✓ | TAREA | TIPO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Revisar Core Web Vitals en PageSpeed Insights (LCP, INP, CLS) | TÉCNICO |  |
| ☐ | Revisar posiciones de palabras clave objetivo en Google Search Console | SEO |  |
| ☐ | Analizar tráfico en GA4: sesiones por canal, tasa de rebote, clics en WhatsApp/Reservas | SEO |  |
| ☐ | Revisar métricas de GBP: búsquedas, llamadas, clics al sitio, solicitudes de cómo llegar | GBP |  |
| ☐ | Medir Page Value de la página /menu en GA4 (si es bajo, el menú no está convirtiendo — rediseñar) | SEO |  |
| ☐ | Actualizar Schema Markup si cambian datos (horarios, precios, servicios) | TÉCNICO |  |
| ☐ | Subir fotos nuevas a GBP cada 2 semanas (mínimo) | GBP |  |

CRONOGRAMA ESTIMADO

| FASE | DURACIÓN | NOTAS |
| --- | --- | --- |
| Fase 0: Investigación | COMPLETADA ✓ | NotebookLM con informes de Gemini generados |
| Fase 1: Estrategia | 2–3 días | Competitive analysis + keyword research + sitemap |
| Fase 2: Contenido | 3–5 días | Copy, menú, briefing fotográfico, llms.txt |
| Fase 3: Diseño | 5–7 días | Wireframes mobile-first + diseño visual |
| Fase 4: Desarrollo | 7–10 días | Código + SEO técnico + schema + performance |
| Fase 5: GBP | 1–2 días (paralelo) | Se puede avanzar mientras corre el desarrollo |
| Fase 6: Lanzamiento | 1 día | Deploy + GSC + GA4 + indexación |
| Fase 7: Mensual continuo | Permanente | Posts, reseñas, blog, monitoreo KPIs |
| TOTAL ESTIMADO | 3–5 semanas |  |

Documento generado con Claude · Proyecto Caudillo Bar Web + SEO · Freelance: Fede · Versión 2.0 — Marzo 2026